服务报价单

| 报价单号 | Q-YYYYMMDD-01 | 报价日期 | YYYY-MM-DD |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期 | 30 天 | 客户名称 |  |
| 对接人 |  | 我方 | 罗泓森（Hanson） |

一、需求摘要

（用 3–5 行写清客户要解决什么问题，不要照抄客户原话。）

二、交付范围

| 序号 | 模块 | 具体内容 | 数量/规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档导入与清洗 | Word/PDF/Markdown 转写、去重、分块 | N 份 |
| 2 | 检索与问答 | 关键词 + 向量双路召回，回答带出处 | — |
| 3 | 权限 | 按角色配置文档可见范围 | N 个角色 |
| 4 | 部署 | 内网部署（Docker 或裸机） | 1 套 |
| 5 | 培训与文档 | 一次线上培训 + 使用说明 | 1 次 |

三、交付物清单

• 可运行的知识库服务（部署在客户内网）

• 索引与配置文件

• 使用说明（含文档更新流程）

• 一次培训录屏

• 交付验收单（双方签字）

四、工期与里程碑

| 阶段 | 内容 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 文档梳理与索引搭建 | 3 个工作日 |
| M2 | 检索调优 + 权限配置 | 3 个工作日 |
| M3 | 部署 + 培训 + 验收 | 2 个工作日 |

合计 8 个工作日，自甲方提供完整文档之日起算。

五、报价明细

| 项目 | 说明 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 基础交付 | 文档导入、检索、权限、部署、培训 | 15,000 |
| 升级项 | 语义向量 / 生成式回答 / 企微接入 | 0 |
| 合计（含税） |  | 15,000 |

六、付款方式

• 预付 50%，合同签订后 3 个工作日内

• 交付验收后 40%

• 验收后 30 天内结清尾款 10%

• 对公转账，开具增值税普通发票

七、不包含（重要）

• 硬件采购、云资源、模型 API 费用

• 客户内部制度的内容编写与法律审核

• 超出约定范围的二次开发（按 800 元/人日起另计）

• 需求变更：首次免费，第二次起按工作量另行报价

• 7×24 应急值守（可另签运维协议）

八、客户需配合

• 提供完整、最终版的文档（含格式、权限要求）

• 指定一名对接人，负责确认需求与验收

• 提供内网部署机器与必要的访问权限

• 验收期：交付后 5 个工作日内完成验收，逾期视为通过

九、确认

| 甲方确认 | 乙方确认 |
| --- | --- |
| 签字/盖章： | 签字： |
| 日期： | 日期： |